泰州市少年宫无线网络覆盖工程招标方案

泰州市少年宫对无线网络覆盖工程进行招标采购，本文件仅适用于本次招标活动。

一、招标概况

1. 招标内容：无线网络覆盖（功能参数要求详见附件）

2. 采购预算：本项目最高限价为人民币伍万元（50000.00）。

3. 付款方式：项目完工后，招标单位组织验收，经验收合格后，返还履约保证金并支付合同款的90%，余款作为售后服务质保金。若供应商按合同约定提供产品售后服务，则一年后全部支付，如不能按要求维保，招标单位有权扣除质保金。

4. 质保要求：三年免费质保，2小时响应。

5. 供货时间：招标结束后7日内必须签订合同，合同签订五天内供货到位。

6. 安装时间：招标结束十八天内必须完成全部安装调试。

二、投标须知：

1、投标单位报名时需缴纳投标保证金4000元（现金），未中标单位的投标保证金，在议标事宜结束后统一返还。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金的一部分。

若出现下列情况之一，投标保证金将予以没收：

（1）投标单位报名并缴纳投标保证金后又决定不参与此次招标。

（2）投标单位报名并缴纳投标保证金后，未按招标文件规定时间到达投标现场参与此次招标。

（3）投标单位中标后未按中标通知书规定时间和要求与采购人签订合同。

（4）投标单位中标后，由于自身原因放弃中标资格的。

2、招标结果公示后，采购人向中标单位发放中标通知书，中标单位需向泰州市少年宫指定账户缴足中标价的10%作为履约保证金，并在中标通知书规定时间内与采购人签订供货合同。如不按时缴纳履约保证金或不及时签订合同则自动取消中标资格，并将中标单位纳入诚信黑名单，同时向有关主管部门反馈情况。被取消中标资格的单位一年内不得参加海陵区教育系统物资（设备）采购招标。

3、中标单位未按招标文件需求在规定时间内完成本项目的实施，则视为违约，用户有权终止合同，并扣除履约保证金作为违约处罚。

4、投标单位须提供制造商针对本项目的授权书（授权书内必须包含制造商针对本项目供货产品的3年质保期的售后维保承诺），没有相关证明作无效投标文件处理。

三、投标材料：

投标文件编制要求：

1. 投标人需将资格、资质证明文件和报价文件按顺序分别装订成册，并添加目录和页码。复印件必须加盖公章，相关原件在评标期间备查。投标文件散乱、资料不全、未按要求编制投标文件、未按要求加盖公章的投标人将有可能被取消评标资格。投标人应对所提供的资料的真实性承担相关法律责任。

2. 资格、资质证明文件和报价文件分两袋密封，并分别注明资格材料审核袋、报价函袋，密封袋封口处加盖投标单位公章，注明投标单位名称。投标文件必须在规定的报价截止时间前送达联络员，否则视为废标。到现场后再封装加印的同样视为废标。投标各项资料恕不退还。

3. 投标人缴纳投标保证金，8月14日下午5点前未书面提出质疑的，即表示同意本招标方案中所有内容。

招标文件构成内容：

1、资质材料袋：

（1）企业营业执照复印件一份，营业执照经营范围必须涵盖本项目对应产品的生产或销售；（加盖公章）

（2）如投标单位法人代表因故无法参加现场开标，可以委托代理人参加开标，但需提供投标单位法人代表书面授权委托书；（加盖公章）

（3）投标单位法人代表或委托代理人身份证复印件一份；（原件现场备查）

（4）提供售后服务方案。

（5）投标人认为适宜的其他资质证明资料。

2、 报价材料袋：

（1）所投设备的品牌、规格参数、数量及每件产品的单价等，请在投标文件中详细列出，并汇总价格，在写有总价的页面加盖公章。

（2）投标须以人民币为单位报价。投标人报价应综合考虑项目实施中各种相关因素，报价应包含材料、人工安装费、运费、打孔、安装、调试、税费等一切费用，施工过程中不得作任何变更，增加任何额外的费用。

四、开标评标定标方法：

1、开标按规定时间、地点公开进行。学校分管领导及项目负责人提前到现场，开标会由区教育局装备科主持，区教育局采购领导小组成员现场指导、监督，当众审查所需材料。

2、本次招标项目采取最多三轮议标的形式。先按投标总价由低到高排序确定议标顺序，总价最低的为第一议标人，依次类推。然后采购人确定一个第一轮议标价格，先与第一议标人议标，若其接受采购人提出的议标价格，则议标结束，该投标人中标。若不接受，则与下一位议标人议标，以此类推。若所有议标人均不接受本轮议标价，则采购人重新确定新一轮议标价格，重复上述议标流程。最多进行三轮议标。若三轮议标价均无人接受，则本次采购作废，重新确定下次招标时间。（如果报价相同则采取抽签排序）。

五、时间、地点安排：

2019年8月14日   下午5:00前    到少年宫领取标书，进行资格初审，并缴纳投标保证金

2019年8月16日   上午10:00      海陵区教育局南一楼会议室开标

六、联系电话：15050506096  联系人：丁正泉 老师

发标单位：泰州市少年宫

2019年8月8日

附件：

| 少年宫无线网络设备参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 8口PEO交换机 | 交换容量：192G；包转发：15Mpp,8*千兆电口+2SFP； 支持POE+供电； | 1 | 台 |
| 2 | 24口PEO交换机 | 交换容量：192G；包转发：15Mpp, 支持POE+供电； | 2 | 台 |
| 3 | 无线授权软件 | 管理32个AP授权 | 1 | 件 |
| 4 | 无线吸顶AP | 802.11n无线局域网智能室内放装型2.4/5GHz双频接入点，双频双流，1个千兆网口，内置4X4智能天线，4个RP-SMA型射频口 | 15 | 台 |
| 5 | 面板AP | 11n AP，300M无线AP，面板式，2个10/100Mbps 自协商以太网口，1个电话接口，1个上行口（10/100Mbps 自协商以太网口），1个电话透传接口，一个Micro USB接口 | 12 | 台 |
| 6 | 网线 |  | 8 | 箱 |
| 7 | 辅材 |  | 1 | 批 |

备注：

1、投标单位必须取得电子与智能化工程(2015新标准)二级资质；

2、必须与现有的无线网络相兼容，并安装调试；